EiffaBTP Construction SAS

SIRET 452 871 609 00041 — Qualibat 1112 / 2412 — ISO 9001

# Requalification de la voirie et des espaces publics — Cœur de bourg de Vallet

Fiche référence — Savoir-faire technique

| Maître d'ouvrage | Communauté de communes Sèvre et Loire |
| --- | --- |
| Montant des travaux | 1 950 000 € HT |
| Année de réalisation | 2023 |
| Durée du chantier | 8 mois |

## Description technique

Reprise des réseaux eaux usées / eaux pluviales en séparatif, chaussée en enrobés désactivés pour le centre-bourg, mobilier urbain et éclairage public LED, plantations et noues paysagères de gestion des eaux pluviales à ciel ouvert. Chantier phasé en 4 tranches successives pour maintenir l'activité commerçante du centre-bourg.

## Moyens mobilisés

- Réunion de concertation hebdomadaire avec riverains et commerçants

- Signalétique de déviation dédiée et mise à jour à chaque changement de tranche

- Coordination hebdomadaire avec les concessionnaires de réseaux (Enedis, GRDF, Orange)

## Résultats

Tranches livrées dans les délais malgré deux semaines d'intempéries en cours de chantier, rattrapées par réorganisation du planning. Aucune réclamation formalisée de commerçants après la deuxième tranche.